АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № АКТ-2026-017

| г. Калуга | 17 октября 2026 г. |
| --- | --- |

Орлов Алексей Сергеевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Смирнова Анна Игоревна, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о сдаче и приёмке результата работ.

Основание: Договор подряда № ДГ-2026-017 от 01 октября 2026 г. Объект: квартира по адресу: г. Калуга, [улица, дом, квартира].

Отчётный период: с 12.10.2026 по 17.10.2026.

1. По настоящему Акту сдаётся и принимается отдельный этап работ: Подготовка стен гостиной. В Акт включены только фактически выполненные позиции этого этапа.

Перечень и стоимость принятых работ

| № | Наименование работ | Ед. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грунтование стен гостиной | м² | 48,00 | 80,00 | 3 840,00 |
| 2 | Шпаклевание стен гостиной под окраску | м² | 48,00 | 350,00 | 16 800,00 |
| 3 | Шлифование стен гостиной | м² | 48,00 | 100,00 | 4 800,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 25 440,00 |

2. Общая стоимость принятых работ по настоящему Акту составляет 25 440,00 ₽ (Двадцать пять тысяч четыреста сорок рублей 00 копеек).

3. Заказчик осмотрел результат. При осмотре явные недостатки по объёму и качеству принятых работ не выявлены.

4. Стоимость работ по настоящему Акту подлежит оплате в порядке и сроки, установленные Договором подряда.

5. Приложения и сопроводительные документы вместе с результатом работ не передавались.

6. Гарантийные обязательства в отношении принятых работ определяются Договором подряда и применимым законодательством.

Реквизиты сторон

| Подрядчик (Исполнитель) Орлов Алексей Сергеевич ИНН: ____________ Адрес: [адрес для заполнения] |  | Заказчик Смирнова Анна Игоревна ИНН: ____________ Адрес: [адрес для заполнения] |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика Самозанятый (НПД) _______________________________________ (подпись, М.П.) Орлов Алексей Сергеевич |  | От имени Заказчика _______________________________________ (подпись) Смирнова Анна Игоревна |
| --- | --- | --- |