АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № АКТ-2026-017
	г. Калуга
	17 октября 2026 г.



Орлов Алексей Сергеевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Смирнова Анна Игоревна, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о сдаче и приёмке результата работ.
Основание: Договор подряда № ДГ-2026-017 от 01 октября 2026 г. Объект: квартира по адресу: г. Калуга, [улица, дом, квартира].
Отчётный период: с 12.10.2026 по 17.10.2026.
1. По настоящему Акту сдаётся и принимается отдельный этап работ: Подготовка стен гостиной. В Акт включены только фактически выполненные позиции этого этапа.
Перечень и стоимость принятых работ
	№
	Наименование работ
	Ед.
	Кол-во
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1
	Грунтование стен гостиной
	м²
	48,00
	80,00
	3 840,00

	2
	Шпаклевание стен гостиной под окраску
	м²
	48,00
	350,00
	16 800,00

	3
	Шлифование стен гостиной
	м²
	48,00
	100,00
	4 800,00

	Итого:
	25 440,00



2. Общая стоимость принятых работ по настоящему Акту составляет 25 440,00 ₽ (Двадцать пять тысяч четыреста сорок рублей 00 копеек).
3. Заказчик осмотрел результат. При осмотре явные недостатки по объёму и качеству принятых работ не выявлены.
4. Стоимость работ по настоящему Акту подлежит оплате в порядке и сроки, установленные Договором подряда.
5. Приложения и сопроводительные документы вместе с результатом работ не передавались.
6. Гарантийные обязательства в отношении принятых работ определяются Договором подряда и применимым законодательством.
Реквизиты сторон
	Подрядчик (Исполнитель)
Орлов Алексей Сергеевич
ИНН: ____________
Адрес: [адрес для заполнения]
	
	Заказчик
Смирнова Анна Игоревна
ИНН: ____________
Адрес: [адрес для заполнения]




	От имени Подрядчика
Самозанятый (НПД)
_______________________________________
(подпись, М.П.)	Орлов Алексей Сергеевич
	
	От имени Заказчика

_______________________________________
(подпись)	Смирнова Анна Игоревна


Образец из конструктора актов SMpro
